Муниципальное образование поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района

Владимирской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

по реализации федерального проекта  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального  проекта

«Жилье и городская среда»

за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План/Факт | План | Факт |  |
| 1. Региональный проект Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» |
| 1.1. | Общая площадь расселенных жилых помещений | Кв.м. | 517,7 | 85 | 138,2 | Заключено соглашение с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области в рамках Государственной программы Владимирской области " Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области" на расселение аварийного жилого дома в п.Анопино ул.Южная д.6 |
| 1.2 | Число переселенных жителей | человек | 35 | 3 | 9 |  |
| 2. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования поселок Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской области» |
| 2.1. | Общая площадь расселенных жилых помещений | Кв.м. | 517,7 | 85,0 | 138,2 | В 2021 году выкуп за жилое помещение с целью переселения 9 жильцов (3 помещения)из аварийного дома в п. Анопино ул.Южная.д.10 стоимостью 2716,2 тыс. руб.( в том числе средства областного бюджета-2579,6 тыс. руб., софинансирование местного бюджета -136,6 тыс. рублей) |
| 2.2 | Количество расселенных жилых помещений | единиц | 11 | 3 | 3 |  |
| 2.3 | Число переселенных жителей | человек | 35 | 3 | 9 |  |

Глава администрации                          М.А.Курышов